Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrā atlases kārtas projekta "“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” ietvaros

﻿

CENU APTAUJA

(līdz EUR 10 000 bez PVN)

“Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta  “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” vadības nodrošināšana”

identifikācijas Nr. VSAC “Zemgale” CA 2020/10- ERAF

NOLIKUMS

“

Iecavā

2020

- Vispārīgā informācija

  - Cenu aptauja “Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta  “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” vadības nodrošināšana” (turpmāk – cenu aptauja). Iepirkums tiek veikts nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu, kā zemsliekšņa iepirkums.

  - Cenu aptauja saskaņā ar iestādes iekšējiem noteikumiem.

  - CPV kods: 79421000-1, Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību

  - Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (turpmāk - VSAC “Zemgale”) |
| --- | --- |
| Adrese | “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 |
| Reģistrācijas numurs | 90000046912 |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |
| Bankas kods | TRELLV22XXX |
| Bankas konts | LV40TREL2180436005000 |
| Fakss | 63960213 |
| Tālrunis | 63960212 |
| Interneta mājas lapa | www.vsaczemgale.gov.lv |
| Kontaktpersona | VSAC „Zemgale” juriste – Karīna Kalniņa, tālrunis 27310421 e-pasts: karina.kalnina@vsaczemgale.gov.lv |

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir “Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta  “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” vadības nodrošināšana” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu pakalpojuma apjomu.

  - Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz īsākajam no šiem termiņiem - līguma pilnīgai izpildei vai līdz 2022.gada 31.martam (ieskaitot).

- Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informācijas apmaiņa starp VSAC “Zemgale” (turpmāk – pasūtītājs), no vienas puses, un piegādātājiem vai pretendentiem (turpmāk – pretendents), no otras puses, notiek elektroniski, pieprasījumus adresējot cenu aptaujas kontaktpersonai.

  - Cenu aptaujas nolikums (turpmāk – nolikums), nolikuma grozījumi un cita informācija par cenu aptaujas norisi tiek publicēta pasūtītāja interneta vietnē http://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/publiskie-iepirkumi.

  - Atbildes uz savlaicīgi iesniegtiem piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē http://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/publiskie-iepirkumi.

  - Pretendentu pienākums ir iepazīties ar mājas lapā publicēto informāciju.

- Iepirkuma līgums

  - Ar pretendentu, kurš ir iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiek noslēgts līgums.

  - Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta pa daļām (pa mēnešiem) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina un abpusēji parakstīta pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas.

- Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2020.gada 23.oktobrim plkst.12.00.

  - Piedāvājumu iesniedz elektroniski VSAC “Zemgale” lietvedībā atsūtot uz e-pastu  zemgale@vsaczemgale.gov.lv.

  - Piedāvājumi, kas pasūtītājam tiks piegādāti vēlāk, netiks vērtēti.

- Prasības attiecībā uz piedāvājumu, noformējumu un iesniegšanu

  - Visiem piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir svešvalodā, tad pretendents pievieno apliecinātu šī dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

  - Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem atbilstoši 2018.gada 4.septembra Ministru kabineta Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

  - Prasības un iesniedzamie dokumenti:

| Prasība | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| - Pretendents vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības | - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma 2.pielikumam |
| - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, | - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma 2.pielikumam. |
| - Pretendents spēj nodrošināt Projekta vadītāju, kuram ir: - augstākā izglītība (ekonomikā, projektu vadībā, tiesību zinībās); - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017. - 2019. gads), kā arī 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) vai īsākā laika periodā ir vadījis 2 (divu) energoefektivitātes paaugstināšanas projektu ieviešanu, un vismaz viens no šiem projektiem ir līdzfinansēts no ES struktūrfondiem vai Kohēzijas fonda līdzekļiem, un - par sniegtajiem projekta vadītāja pakalpojumu ir iespējams saņemt pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. | - Projekta vadītāja pieredzes apraksts, atbilstoši 3. pielikumā noteiktajai formai, kuru paraksta piedāvātais speciālists. |

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu pretendents norāda pieteikumā (nolikuma 2.pielikums) norādot kopējo cenu EUR bez PVN par visu pakalpojumu.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs

  - Pasūtītājs atlasa pretendentus un pārbauda pretendentu piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti un turpmāk netiek vērtēti.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā un tehniskajā – finanšu piedāvājumā (nolikuma 3.pielikums) noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas cenu aptaujas līguma slēgšanas tiesības, izslēgs no dalības cenu aptaujā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

    - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt cenu aptaujas līgumu ar pasūtītāju, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas nākamajam pretendentam ar nākamo zemāko cenas piedāvājumu.

- Nolikuma pielikumi

  - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija,

  - 2.pielikums – Pieteikuma forma,

  - 3.pielikums – Projekta vadītāja pieredzes apraksts.

Cenu aptaujas nolikuma 1.pielikums

“Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta  “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” vadības nodrošināšana”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Informācija par projektu:

VSAC “Zemgale” (turpmāk – Pasūtītājs), pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību, īsteno projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros ir nepieciešams nodrošināt Projekta vadības pakalpojumus. Projekta attiecināmo izmaksu kopapjoms  ir EUR 477757,00 EUR, ieskaitot PVN.

- Plānoto Projektu vadības pakalpojumu apraksts:

Pakalpojumu sniegšana jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras standarta līguma formā ietvertajiem nosacījumiem un ievērojot Pasūtītāja vadības lēmumus, kā arī regulāri jāsadarbojas ar Projektā iesaistītajiem Pasūtītāja darbiniekiem.

- Prasības darba uzdevumu izpildei:

  - Pakalpojumu sniedzējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Projektu vadības pakalpojumus, veicot šajā tehniskajā specifikācijā noteiktos darba uzdevumus, ir Pasūtītājam pieejami katru darba dienu Pasūtītāja telpās (vai vienojoties – attālināti) tādā apjomā, kāds nepieciešams kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.

  - Projekta vadītājam jāveic tehniskajā specifikācijā paredzētie pakalpojumi saskaņā ar Projekta pieteikumu, Projekta aprakstu, noslēgto vienošanos par Projekta īstenošanu un noslēgto līgumu par Projekta vadības pakalpojumiem.

- Pakalpojuma sniedzēja galvenie pienākumi pēc Projekta pieteikuma iesniegšanas:

- sniegt nepieciešamos precizējumus, papildinājumus, labojumus projekta pieteikumā, ja tādi tiek konstatēti un/vai pieprasīti.

- Pakalpojuma sniedzēja galvenie pienākumi Projekta īstenošanas laikā:

  - Projekta uzraudzības rādītāju kontrole:

- Nodrošināt izmaksu atbilstību Projekta pieteikumam un CFLA prasībām visā Projekta īstenošanas laikā;

- Projekta īstenošanas risku novērtēšana un novēršana sadarbībā ar Pasūtītāju (tai skaitā, Projekta risku identificēšana, risku izvērtēšana, priekšlikumu par nepieciešamo turpmāko rīcību sagatavošana, apzināt iespējamās izmaiņas, ja situācija mainās no Pasūtītāja puses vai, ja mainās nosacījumi attiecībā uz izstrādājamo tehnisko risinājumu ieviešanas nodrošināšanu, apzināt potenciālās sekas savlaicīgu lēmumu nepieņemšanas, informācijas nepieejamības vai citu apstākļu gadījumā, savlaicīga informācijas sniegšana Pasūtītājam);

- Līgumu slēgšanas kontrole un koordinēšana.

  - Izmaksu apliecinošie dokumenti:

- Izmaksu apliecinošu dokumentu formu saskaņošana pēc to izstrādes;

- Atskaišu sagatavošana.

  - Projekta atskaites:

- Progresa ziņojumu sagatavošana un iesniegšana CFLA;

- Maksājumu pieprasījumu sagatavošana saskaņā ar Pasūtītāja līguma ar CFLA nosacījumiem, sagatavoto maksājumu pieprasījumu pārbaude un iesniegšana.

  - Sarakste un sadarbība ar CFLA un vai citu uzraudzības institūciju pārstāvjiem:

- Atbilstošu darbību plānošana, organizēšana un realizēšana saskaņā ar jebkuru no Projekta vadības/uzraudzības iestādēm saņemto informāciju un dokumentāciju;

- Projekta iekšējās dokumentācijas sagatavošana, organizēšana, komunikācijas koordinēšana starp CFLA, Pasūtītāja vadību un struktūrvienībām;

- Komunikācijas ar CFLA nodrošināšana, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu (KP VIS);

- Projekta nomenklatūras ievērošana;

- Avansa pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana (ja attiecināms);

- Sagatavošanās un līdzdalība CFLA vai citu uzraudzības institūciju ierosinātās Projekta pārbaudēs;

- Plānotā maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika un tā grozījumu, t.sk. detalizētu izmaiņu skaidrojumu, sagatavošana;

- Dalība (tai skaitā, Pasūtītāja pārstāvēšana) uzraudzības iestādes un citu institūciju rīkotās sanāksmēs par Projekta ieviešanas gaitu u.c. aktuāliem jautājumiem.

- Skaidrojumu u.c. informācijas sagatavošana pēc CFLA pieprasījuma, savas kompetences ietvaros;

- Projekta noslēguma atskaites sagatavošana;

  - Projekta finanšu un grāmatvedības koordinēšana:

- Sadarbība ar Projekta grāmatvedi;

- Naudas plūsmas plānošanas uzraudzība un kontrole;

- Projekta maksājumu saskaņošana.

  - Projekta publicitātes nodrošināšana:

- Jānodrošina publicitātes pasākumu īstenošana, atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitāti, saziņu un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

- Publicitātes pasākumu nodrošināšana, atbilstoši Projekta aprakstam.

- Projekta vadības īstenošanas personālam ir jābūt:

- Izpratnei par nozari;

- Spējai strādāt komandā un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

- Labām iemaņām darbā ar datoru (MS Office, Outlook, Internet Explorer);

- Labām komunikācijas, organizatoriskām, kontroles un analītiskām prasmēm;

- Labām latviešu valodas zināšanām.

Cenu aptaujas nolikuma 2.pielikums

2020.gada ___.__________

PIETEIKUMS

Cenu aptaujai “Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta  “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” vadības nodrošināšana”

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību cenu aptaujā:

  - Pretendenta nosaukums:

  - Reģistrācijas Nr.:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese:

  - Biroja adrese:

  - Kontaktpersona:                                                         (Vārds, uzvārds, amats)

  - Telefons:

  - E-pasta adrese:

- Pieteikums:

<Pretendenta nosaukums>, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā “Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta  “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” vadības nodrošināšana”, un:

- apliecina, ka pakalpojuma apstākļi un apjoms ir skaidrs un, ka to spēj realizēt atbilstoši tehniskajai specifikācijai;

- gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemas slēgt līgumu un izpildīt līguma saistības;

- apliecina, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Finanšu piedāvājums:

| Pakalpojuma nosaukums | Piedāvājuma cena, EUR |  |
| --- | --- | --- |
| Projekta vadība | (ierakstīt summu cipariem) |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  | (ierakstīt) |
| PVN, EUR (21 %) |  | (ierakstīt) |
| Summa kopā EUR ar PVN (21 %) |  | (ierakstīt) |

Paraksttiesīgās vai pilnvarotās persona: Paraksts / Vārds, Uzvārds/

Cenu aptaujas nolikuma 3.pielikums

Projekta vadītāja pieredzes apraksts

      - Projekta vadītājs (Vārds, Uzvārds):

      - Projekta vadītāja izglītība:

      - Projekta vadītāja pieredze:

| Projekta vadības pakalpojuma pasūtītājs: nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona (Vārds, Uzvārds, amats, telefons, e-pasts) saziņai par izpildīto pakalpojumu | Realizētā projekta nosaukums | Projekta realizācijas laiks | Projekta realizācijas finansējuma avots |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.projekts: |  |  |  |
| 2.projekts: |  |  |  |

Pielikumā:

      - Pasūtītāja atsauksme par 1.projektu

      - Pasūtītāja atsauksme par 2.projektu

Apliecinājums:

Es, __________________________ (Vārds, Uzvārds) apliecinu, ka apņemos veikt tehniskajā specifikācijā noteiktos uzdevumus, ja ar Pretendentu tiks noslēgts pakalpojuma līgums šī iepirkuma ietvaros.

__________________________

paraksts

2020.gada ___. ____________